# 酒店app后台设计人力评估

1. 整理需求 2
2. 设计库表（边做边加） 5
3. 后台服务框架搭建 3
4. 对接登录 10

1.直接登录 2

2.手机登录 2

3.QQ登录 3

4.微信登录 3

1. 注册 2
2. 修改密码 1
3. 附近 6
4. 附近酒吧（不单单是这个页面接口，有穿插） 3
5. 附近ktv （不单单是这个页面接口，有穿插） 3
6. 店铺详情 6
7. 酒吧预定 30（包括测试接口）

选座位

选套餐

选酒水。食物等

选暖场人

加入购物车

1. 预定ktv 30

选包厢

选套餐

选酒水，食物等，

约暖场人

加入购物车

1. 聊天 15

加好友

发送聊天记录

。。。

1. 订单处理 30

1.提交订单

2.支付订单（对接支付宝，微信等）

3.历史订单

4.订单响应

5.订单评价

1. 拼桌 3
2. 商家发布活动 2
3. 商家添加四种信息（后台系统）10
4. 调试 3
5. 部署 1